Phần 1. Xây dựng hai phương án tổ chức Retrospective

Sprint Retrospective là sự kiện Scrum giúp Scrum Team xem xét cách làm việc trong Sprint vừa qua và xác định những cải tiến cần thực hiện. Có thể sử dụng Start–Stop–Continue hoặc 4Ls để hỗ trợ buổi họp.

Với nhóm 7 người và thời lượng 60 phút, cả hai phương án đều cần bảo đảm các bước: mở đầu → thu thập dữ liệu → phân tích → xác định hành động → kết thúc.

| Bước | Phương án A: Start–Stop–Continue | Phương án B: 4Ls |
| --- | --- | --- |
| 1. Mở đầu (5 phút) | Nhắc mục tiêu, thống nhất quy tắc trao đổi tôn trọng, không nêu tên người và không quy trách nhiệm cá nhân. | Thực hiện tương tự; nhấn mạnh mọi người có thể chia sẻ trải nghiệm và bài học mà không bị phán xét. |
| 2. Thu thập dữ liệu (10 phút) | Mỗi người viết thẻ riêng: Start (nên bắt đầu), Stop (nên dừng), Continue (nên tiếp tục). Viết ẩn danh trước khi công khai. | Mỗi người viết thẻ riêng theo 4 nhóm: Liked (điều thích), Learned (điều học được), Lacked (điều còn thiếu), Longed for (điều mong muốn). |
| 3. Phân tích và tìm nguyên nhân (15 phút) | Đọc, gom các thẻ thành Theme, thảo luận hành vi và nguyên nhân đằng sau những vấn đề nổi bật. | Gom thẻ thành Theme, chú trọng trải nghiệm, điều học được, những thiếu sót và mong muốn; tiếp tục tìm nguyên nhân thay vì chỉ liệt kê cảm nhận. |
| 4. Xác định hành động (20 phút) | Chọn vấn đề ưu tiên, thống nhất tối đa 2 Improvement có người theo dõi, thời điểm kiểm tra và bằng chứng rõ ràng. | Chuyển Insight từ các Theme thành tối đa 2 Improvement có người theo dõi, thời điểm kiểm tra và bằng chứng rõ ràng. |
| 5. Kết thúc (10 phút) | Đọc lại các Improvement, xác nhận người theo dõi và cách kiểm tra; lấy phản hồi nhanh về buổi họp. | Tóm tắt điều nhóm đã học, xác nhận các Improvement và cách kiểm tra; lấy phản hồi nhanh về buổi họp. |

Lưu ý về cách điều phối: Hai phương án đều dành thời gian viết thẻ ẩn danh trước khi thảo luận công khai. Thành viên chỉ tham gia 45 phút đầu cần được bố trí phát biểu và đóng góp ý kiến trong phần đầu buổi họp; các quyết định cuối cùng phải được ghi lại để người đó có thể theo dõi sau này.

Phần 2. So sánh hai phương án dựa trên dữ liệu

| Tiêu chí | Start–Stop–Continue | 4Ls | Dữ liệu làm căn cứ |
| --- | --- | --- | --- |
| Tìm nguyên nhân và điều học được | Dễ nhận diện hành vi cần bắt đầu, dừng hoặc tiếp tục; cần chủ động hỏi sâu để tìm nguyên nhân. | Tạo không gian rõ ràng hơn để nói về trải nghiệm, điều học được, thiếu sót và mong muốn. | O-01 đến O-04; thành viên mới không hiểu từ “nghiêm trọng” nhưng không dám hỏi. Hai người muốn có thời gian nói về trải nghiệm và điều học được. |
| Chuyển thành hành động | Rất thuận lợi vì các nhóm Start, Stop, Continue dễ chuyển thành hành động cụ thể. | Có thể chuyển thành hành động, nhưng cần thêm bước ưu tiên và cụ thể hóa các Insight. | 5/7 người muốn buổi họp tập trung vào hành động; Improvement cũ được kiểm tra chỉ đạt 2,1/5. |
| Phù hợp thời lượng và thành viên mới | Dễ hiểu, nhanh, thuận lợi khi nhóm cần kết quả hành động trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, có thể khiến người mới tập trung vào giải pháp trước khi chia sẻ bài học. | Có cấu trúc rõ cho việc chia sẻ trải nghiệm và học hỏi, phù hợp với người mới; cần điều phối chặt để tránh mất thời gian. | Nhóm có 7 người, 60 phút; 2/7 người chấm 1 hoặc 2 điểm về mức độ dễ nói thẳng; O-04 cho thấy thành viên mới chưa cảm thấy an toàn khi hỏi. |

Nhận xét

- Start–Stop–Continue phù hợp khi nhóm muốn nhanh chóng xác định điều cần bắt đầu, dừng và tiếp tục.

- 4Ls phù hợp khi nhóm cần hiểu sâu trải nghiệm, bài học và những điều đang cản trở thành viên đóng góp.

- Với RikkeiAssist, vấn đề không chỉ là thiếu hành động cải tiến mà còn là thành viên chưa thoải mái khi nêu vấn đề và những bài học chưa được chia sẻ đầy đủ.

Phần 3. Chọn phương án và làm thử

3.1. Lựa chọn phương án B – 4Ls

Tôi chọn 4Ls vì khảo sát cho thấy mức độ dễ nói thẳng chỉ đạt 2,8/5, trong khi thành viên mới còn ngại hỏi và hai người muốn có thời gian chia sẻ trải nghiệm, điều học được. 4Ls giúp nhóm nhìn rõ cả điều đang làm tốt lẫn những thiếu sót trước khi thống nhất hành động cải tiến. Đánh đổi là 4Ls có thể tốn thời gian phân tích hơn Start–Stop–Continue, vì vậy Scrum Master cần giới hạn thảo luận và chỉ chọn một Improvement ưu tiên trong buổi này.

3.2. Ba thẻ mẫu

Các thẻ được viết ẩn danh, mỗi thẻ chỉ chứa một ý và mô tả hành vi thay vì nêu tên hoặc quy lỗi cho cá nhân.

Thẻ 1 — Lacked

Integration Test chỉ bắt đầu vào Ngày 8 dù quyền truy cập môi trường thử nghiệm đã có từ Ngày 4.

Thẻ 2 — Lacked

Quy tắc chuyển người thay đổi nhưng chỉ được thông báo qua tin nhắn riêng, khiến thông tin không được chia sẻ đồng đều.

Thẻ 3 — Learned

Pairing giúp tái hiện và sửa một lỗi trong 45 phút vào Ngày 9.

3.3. Gom thẻ thành Theme và rút ra Insight

| Nội dung | Kết quả |
| --- | --- |
| Theme | Phối hợp và chia sẻ thông tin trong quy trình kiểm thử |
| Các thẻ thuộc Theme | Thẻ 1: Integration Test bắt đầu muộn; Thẻ 2: Quy tắc chuyển người chỉ được gửi riêng; Thẻ 3: Pairing giúp xử lý lỗi nhanh. |
| Insight | Nhóm đã có cách phối hợp hiệu quả khi Pairing, nhưng việc chia sẻ thông tin và chuẩn bị kiểm thử chưa được thực hiện sớm, đồng bộ. Cần thống nhất quy tắc và kiểm tra tiến độ kiểm thử ngay từ đầu Sprint. |

3.4. Improvement được lựa chọn

| Hành động | Người/nhóm theo dõi | Khi kiểm tra | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Trong Sprint 14, thống nhất và đăng công khai quy tắc chuyển người; đồng thời kiểm tra quyền môi trường và trạng thái Integration Test trong ngày đầu Sprint, sau đó cập nhật trạng thái hằng ngày trên bảng công việc. | Developers phối hợp với CSKH; Scrum Master hỗ trợ theo dõi. | Ngày 1 kiểm tra quy tắc và quyền truy cập; kiểm tra lại trong Daily Scrum hằng ngày và tổng kết cuối Sprint 14. | Quy tắc được lưu tại nơi cả nhóm truy cập được; có bản ghi kiểm tra quyền môi trường, trạng thái Integration Test và thời điểm bắt đầu kiểm thử trên bảng công việc. |

Improvement này kết hợp hai vấn đề có liên quan: chia sẻ quy tắc chuyển người và chuẩn bị kiểm thử sớm. Nó có người theo dõi, thời điểm kiểm tra và bằng chứng để đánh giá kết quả, thay vì chỉ đặt mục tiêu chung chung như “cải thiện giao tiếp”.

3.5. Xử lý phản hồi sản phẩm O-05

O-05 cần được chuyển cho Product Owner xem xét và cập nhật Product Backlog, không gom vào Theme về cách làm việc của nhóm.

- Chủ cửa hàng hài lòng với nút báo câu trả lời sai: Product Owner ghi nhận phản hồi tích cực để xem xét khi đánh giá giá trị sản phẩm.

- CSKH lo ngại 3 ca khiếu nại bị chuyển muộn: Product Owner xem xét yêu cầu cải tiến quy tắc chuyển người hoặc luồng xử lý khiếu nại, làm rõ mức độ ưu tiên và tiêu chí chấp nhận trước khi đưa vào Product Backlog.

Cần phân biệt rằng việc nhóm cải thiện cách chia sẻ quy tắc là vấn đề nội bộ của Scrum Team, còn việc thay đổi chức năng hoặc luồng xử lý của sản phẩm là nội dung Product Owner xem xét trong Product Backlog.